Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 апреля 2017 года № 42/147

Ежеквартальный отчет

Администрации Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на период 2017 года» |
| 1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | В течение 2-х месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий, но не позднее 1 мая 2017 года | Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Проводится подготовка аукционной документации |
| 2. | Проведение работ  Ремонт воздушной линии электроснабжения КНС, пос. Никольский  Продолжение благоустройства центральной дворовой площадки, ограниченной домами № 3, 5, 7 по улице Новая, № 1, 6 по улице Советская, № 26 по проспекту Речного Флота | 2-3 квартал 2017 года | Подрядная организация | -Обеспечение бесперебойного энергоснабжения КНС, -обустройство пешеходных дорожек, озеленение территории | После заключения муниципального контракта |
| 3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | В течение действия программы | Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района | Выявление недостатков и несоответствий, устранение недостатков | Выполняется |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Приемка и оплата работ будет произведена после выполнения работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Ежеквартальный отчет подготовлен в сроки, установленные в соглашении |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | После проведения конкурсных процедур |

|  | Глава администрации поселения __________/А.Е.Шилов/ МП |
| --- | --- |