Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 июля 2019 года № 3/148

Ежеквартальный отчет

Администрации Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству детских игровых комплексов у д.№6 по ул. Советская в г.п. Никольский Подпорожского района Ленинградской области |  | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019 года | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт от 16.07.2019 |
| 1.2. | Выполнение работ по благоустройству детских игровых комплексов у д.№6 по ул. Советская в г.п. Никольский Подпорожского района Ленинградской области | 2-4 квартал 2019 года | Подрядная организация | Выполнение работ по благоустройству детских игровых комплексов у д.№6 по ул. Советская в г.п. Никольский Подпорожского района Ленинградской области | Работы выполнены, представлены документы на оплату. |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 2-4 квартал 2019 года | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы приняты, представлены документы на оплату. |
| II. Контроль за реализацией мероприятий муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | Выполняется |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Не позднее декабря 2019 года | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Выполнение муниципального контракта | Приемка работ произведена, представлены документы на оплату. Готовится пакет документов на перечисление субсидии. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным кварталом | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2019 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка муниципальной программы не требуется. Подготовлено дополнительное соглашение № 3. |

|  | Глава администрации поселения __________/А.Е.Шилов/ М.П. |
| --- | --- |