Приложение

к годовому отчету

за 2018 год по Соглашению № 3/140

Годовой отчет

Администрации Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | Ед | 1 (один) | 1 (один) |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация, ремонт и устройство уличного освещения на территории административного центра Никольского городского поселения по следующим адресам: пр. Речного Флота, ул. Новая, ул. Советская, ул. Сосновая, ул. Спортивная, ул. Свирская, ул. Лисицыной, ул. Речников, ул. Подгорная, пер. Школьный, пер. Безымянный, пер. Профсоюзный, ул. Комсомольская. |  |  |  |
| 1.1 | Замена светильников на светодиодные | шт. | 127 | 127 |
| 1.2 | Установка дополнительных опор | шт. | 8 | 8 |
| 1.3 | Установка дополнительных светодиодных светильников | шт. | 8 | 8 |
| 1.4 | Протяжка линий электроснабжения | п.м. | 500 | 500 |

|  | Глава администрации поселения __________/А.Е.Шилов/ М.П. |
| --- | --- |