Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 июля 2018 года № 95/135

Ежеквартальный отчет

Администрации Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» |
| 1. | Работы по освещению и ремонту дороги к площадке по сбору твердых бытовых отходов, переоборудование площадки по сбору твердых бытовых отходов в пос. Станция Свирь. Устройство тротуара у дома: ул. Преображенская д. 9, пос. Станция Свирь |  | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Апрель-Май 2018 года | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Подготовлена аукционная документация, объявление аукциона первая неделя июля. |
| 1.2. | Выполнение работ по освещению и ремонту дороги к площадке по сбору твердых бытовых отходов, переоборудование площадки по сбору твердых бытовых отходов в пос. Станция Свирь. Устройство тротуара у дома: ул. Преображенская д. 9, пос. Станция Свирь | Июнь-июль 2018 года | Подрядная организация | Освещению и ремонт дороги к площадке по сбору твердых бытовых отходов, переоборудование площадки по сбору твердых бытовых отходов в пос. Станция Свирь. Устройство тротуара у дома: ул. Преображенская д. 9, пос. Станция Свирь | После заключения муниципального контракта |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | июль-август 2018 года | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | В сроки, предусмотренные контрактом |
| II. Контроль за реализацией мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Никольского городского поселения на 2018-2020 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | Выполняется |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | июль-август 2018 года | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Выполнение муниципального контракта | Приемка и оплата работ будет произведена после выполнения работ |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018 |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | май-июнь 2018 года | Администрация МО «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Корректировка не требуется |

|  | Глава администрации поселения __________/А.Е.Шилов/ МП |
| --- | --- |