Приложение

к годовому отчету

за 2019 год по Соглашению № 126/147

Годовой отчет

Администрации Никольского городского поселения Подпорожского муниципального района Ленинградской области

| Целевой показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество реализованных проектов | Ед | 1 (один) | 1 (один) |

Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| N п/п | Наименование проектов, видов работ (объектов) в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отведение поверхностных, ливневых вод (оканавливание) у дома 9 по улице Преображенская, пос.Станция Свирь | п.м. | 230 | 230 |
| 2 | Устройство уличного освещения улицы Преображенская (частично), пос.Станция Свирь (установка опор со светодиодными светильниками и подводящими проводами) | ед. | 9 | 9 |

|  | Глава администрации поселения __________/А.Е.Шилов/ М.П. |
| --- | --- |