Администрация муниципального образования

«Никольское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 апреля 2012 г.   №47

Об утверждении муниципальной долгосрочной

программы «Ремонт улично-дорожной сети,

дворовых территорий населенных пунктов

и развитие автомобильных дорог общего

пользования местного значения муниципального

образования «Никольское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области» на 2012 - 2016 годы»

# В целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, дворовых территорий населенных пунктов, развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», в соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. №131-ФЗ,  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ, на основании Устава муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную программу «Ремонт улично-дорожной сети, дворовых территорий населенных пунктов и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2012 - 2016 годы»  (приложение).

2. Сектору по учету и отчетности администрации муниципального образования ежегодно при формировании бюджета предусматривать ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети, дворовых территорий населенных пунктов и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2012 - 2016 годы»  .

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                          В. П. Емельяненко

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Никольское городское поселение

Подпорожского муниципального района

Ленинградской области»

от 25 апреля 2012 г.   №47

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт улично-дорожной сети, дворовых территорий населенных пунктов и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2012 - 2016 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | «Ремонт улично-дорожной сети, дворовых территорий населенных пунктов и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2012 -2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральные законы «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003г. №131-ФЗ, «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ |
| Ответственные исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Цели и задачи Программы | Создание условий для комфортного проживания и безопасного дорожного движения в муниципальном образовании «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Целевые индикаторы Программы | Выполнение мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов поселений муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселений муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области, повышение транспортно- эксплуатационного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов и сети автомобильных дорог |
| Сроки реализации Программы | 2012-2016 г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы - 90053,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2012 год – 1301,5 тыс. рублей; 2013 год – 11828,5 тыс. рублей; 2014 год – 16679,0 тыс. рублей; 2015 год – 39519,0 тыс. рублей; 2016 год – 20725,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: Средства местного бюджета – 4503,4 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 65,1 тыс.руб.; 2013 год – 591,1 тыс.руб.; 2014 год – 833,9 тыс.руб.; 2015 год – 1976,6 тыс. руб.; 2016 год – 1036,7 тыс. руб.; Средства субсидий из областного бюджета– 85549,6 тыс. рублей, в том числе: 2012 год – 1236,4 тыс.руб.; 2013 год – 11237,4 тыс.руб.; 2014 год – 15845,1 тыс.руб.; 2015 год – 37542,4 тыс. руб.; 2016 год – 19688,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Доведение транспортно- эксплуатационных показателей улично-дорожной сети и дворовых территорий населенных пунктов до нормативных требований |

1. Технико-экономическое обоснование Программы

Необходимость разработки муниципальной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети, дворовых территорий населенных пунктов и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2012 -2016 годы» (далее Программа) обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети и дворовых территорий населенных пунктов на территории муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально - экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

В результате отсутствия финансирования работ по ремонту улично-дорожной сети и дворовых территорий населенных пунктов их транспортно - эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Таким образом, основной целью Программы является ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий населенных пунктов, развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области». Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выполнение мероприятий по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов поселений муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,

- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселений муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,

- выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием,

- выполнение мероприятий по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Тактическая задача – обеспечение комфортного проживания граждан в населенных пунктах, устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Цели и задачи Программы

Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного ремонта улично-дорожной и транспортной инфраструктуры муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», а также на:

1) повышение уровня жизни населения за счет восстановления и расширения улично-дорожной и транспортной инфраструктуры, соответствующей потребностям населения в экономики;

2) повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно - транспортных происшествий и потерь от них;

3) сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

4) снижение отрицательного воздействия транспортно - дорожного комплекса на окружающую среду.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития муниципального образования.

3. Перечень основных мероприятий по реализации Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов поселений муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселений муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов поселений муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» предусмотрен в следующих объемах:

Ленинградской области» предусмотрен в следующих объемах:

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объём выполняемых работ, м² | Объём финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе за счёт средств |
|  |  |  |  |  | Средства субсидий из областного бюджета 95% | Средства местного бюджета 5% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дворовые территории многоквартирных домов (пообъектно) |
| г. п. Никольский |
| 1 | ул. Советская, д. 6 | 2012 год | 570 | 566,3 | 538,0 | 28,3 |
| 2 | ул. Советская, д. 1 | 2013 год | 360 | 460,1 | 437,1 | 23,0 |
| 3 | ул. Советская, д. 1, устройство парковочной стоянки | 2012 год | 360 | 163,6 | 155,4 | 8,2 |
| 4 | пр. Речного Флота, д. 26 | 2013 год | 248 | 317,0 | 301,2 | 15,8 |
| 5 | ул. Новая, д.7 с устройством парковочной стоянки | 2013 год | 480 | 641,0 | 609 | 32 |
| 6 | ул. Новая, д.3 | 2013 год | 420 | 654,0 | 621,3 | 32,7 |
| 7 | ул. Новая, д.5 | 2013 год | 420 | 654,0 | 621,3 | 32,7 |
| 8 | ул. Новая, д.16 | 2013 год | 420 | 652,0 | 619,4 | 32,6 |
| п. ст. Свирь |
| 9 | ул. Преображенская, 9 | 2014 год | 280 | 436,0 | 414,2 | 21,8 |
|  | ИТОГО |  | 3558 | 4544 | 4316,9 | 227,1 |
| Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов (пообъектно) |
| 1 | пр. Речного Флота, д.24 | 2013 год | 331 | 575,0 | 546,3 | 28,7 |
| 2 | пр. Речного Флота, д. 26 | 2013 год | 360 | 508,0 | 482,6 | 25,4 |
| 3 | ул. Советская, д.6 | 2013 год | 1218 | 1965,0 | 1866,8 | 98,2 |
| 4 | ул. Советская, д.2 | 2013 год | 288 | 427,0 | 405,7 | 21,3 |
| 5 | ул. Советская, д.4 | 2013 год | 288 | 541,0 | 514,0 | 27,0 |
| 6 | ул. Новая, д. № 16 | 2014 год | 432 | 634,0 | 602,3 | 31,7 |
| 7 | ул. Новая, д. № 16а | 2014 год | 804 | 1180,0 | 1121,0 | 59,0 |
| п. ст. Свирь |
| 8 | ул. Преображенская, 9 | 2015 год | 800 | 1174,0 | 1115,3 | 58,7 |
| 9 | ИТОГО |  | 4521 | 7004,0 | 6654,0 | 350,0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселений муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» предусмотрен в следующих объемах: |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 1 | ул. Новая (от ул. Речников до пр. Речного Флота) | 2012 год -2013 год | 394 3058 | 571,6 4434,4 | 543,0 4212,7 | 28,6 221,7 |
| 2 | пр. Речного Флота с устройством остановочных полос, посадочных площадок, тротуара | 2014 год | 8150 | 14429,0 | 13707,6 | 721,4 |
| 3 | ул. Свирская | 2015 год | 2012 | 33578,0 | 31899,1 | 1678,9 |
| 4 | ул. Лисицыной (от ул. Новой до ул. Спортивной) с устройством посадочной площадки | 2016 год | 6270 | 12184,0 | 11574,8 | 609,2 |
| 5 | ул. Речников (от ул. Новой до ул. Подгорной) | 2016 год | 2600 | 2817,0 | 2676,0 | 141,0 |
| 6 | ул. Подгорная (от ул. Речников до ул. Лисицыной) | 2016 год | 2250 | 2438,0 | 2316,0 | 122,0 |
| 7 | 1-ый проезд | 2016 год | 304 | 329,0 | 313,0 | 16,0 |
| 8 | 2-ой проезд | 2016 год | 330 | 357,0 | 339,0 | 18,0 |
| 9 | 3-ий проезд | 2016 год | 600 | 650,0 | 617,5 | 32,5 |
| 10 | ул. Набережная | 2016 год | 1800 | 1950,0 | 1852,0 | 98,0 |
| 11 | ул. Комсомольская | 2015 год | 1800 | 1950,0 | 1852,0 | 98,0 |
| 12 | ул. Спортивная | 2015 год | 2600 | 2817,0 | 2676,0 | 141,0 |
| 13 | ИТОГО |  | 32168 | 78505,0 | 74578,7 | 3926,3 |
|  | ВСЕГО 2012-2016 |  | 40247 | 90053,0 | 85549,6 | 4503,4 |

4. Срок реализации Программы

Мероприятия Программы будут реализованы в течение 2012-2016 годов.

5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

| Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) |
|  |  |  | всего | в том числе за счёт средств |
|  |  |  |  | Средства субсидий из областного бюджета | Средства местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 2012 год | 729,9 | 693,4 | 36,5 |
|  |  | 2013 год | 3378,1 | 3209,3 | 168,8 |
|  |  | 2014 год | 436,0 | 414,2 | 21,8 |
|  |  | 2015 год | - | - | - |
|  |  | 2016 год | - | - | - |
|  | Всего по разделу | 2012-2016 годы | 4544,0 | 4316,9 | 227,1 |
| 2 | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2012 год | - | - | - |
|  |  | 2013 год | 4016,0 | 3815,4 | 200,6 |
|  |  | 2014 год | 1814,0 | 1723,3 | 90,7 |
|  |  | 2015 год | 1174,0 | 1115,3 | 58,7 |
|  |  | 2016 год | - | - | - |
|  | Всего по разделу | 2012-2016 годы | 7004,0 | 6654,0 | 350,0 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения | 2012 год | 571,6 | 543,0 | 28,6 |
|  |  | 2013 год | 4434,4 | 4212,7 | 221,7 |
|  |  | 2014 год | 14429,0 | 13707,6 | 721,4 |
|  |  | 2015 год | 38345,0 | 36427,1 | 1917,9 |
|  |  | 2016 год | 20725,0 | 19688,3 | 1036,7 |
|  | Всего по разделу | 2012-2016 годы | 78505,0 | 74578,7 | 3926,3 |
| 4 | ВСЕГО по годам | 2012 год | 1301,5 | 1236,4 | 65,1 |
|  |  | 2013 год | 11828,5 | 11237,4 | 591,1 |
|  |  | 2014 год | 16679,0 | 15845,1 | 833,9 |
|  |  | 2015 год | 39519,0 | 37542,4 | 1976,6 |
|  |  | 2016 год | 20725,0 | 19688,3 | 1036,7 |
| 5 | ИТОГО по Программе | 2012 - 2016 годы | 90053,0 | 85549,6 | 4503,4 |

6. Критерии дальнейшей оценки эффективности реализации Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов поселений муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселений муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».В результате реализации Программы будет отремонтировано 3558 кв.м. дворовых территорий многоквартирных домов, 4521 кв. м проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов поселений муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», отремонтировано 32168 кв.м. автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселений муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»,  что позволит, в том числе:

- создать комфортные условия для проживания населения муниципального образования «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»;

- распределить транспортные потоки и снизить нагрузки на основные автомобильные дороги;

- снизить количество дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах;

- уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы.

Создание в муниципальном образовании «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» необходимой дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить социально - экономические задачи:

- повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования, и инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в муниципальном образовании «Никольское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».